A faire	début	Estimation	Fini	Commentaire	A travailler
Créer projet django	10/03/09	1 jours	10/03/19	Ok	ok
Pages html	10/03/09	5 jours	16/03/09	Ok	Revoir pourquoi les liaisons css et js ne se font pas
Page css	10/03/09	5 jours	16/03/09	ok	Revoir css
Page js	10/03/09	10 jours	26/03/09	ok	Revoir js
Orm django	20/03/09	15 jours	05/03/09	Ok	revoir
Base de donnée	15/03/09	10 jours	02/03/09	Ok	ok
Remplacement donnée	17/03/09	10 jours	06/03/09	Ok	Ok
Ajout donnée	17/03/09	10 jours	06/03/09	Ok	Ok
pep8	31/03/09	5 jours	06/03/09	Ok	Ok
test	06/03/09	5 jours	10/04/09	Ok	Ok
livrables	10/04/09	5 jours	10/03/09	Ok	ok